Výzva k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky

(podle § 12, odst.3 zákona. č. 137/2006  Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon)

Název zakázky:

Oprava střechy budovy č.p. 111. Mariánské Radčice

1) Identifikační údaje o zadavateli :

Zadavatel :		Obec Mariánské Radčice

Sídlo :			Komenského 4, 435 32, Mariánské Radčice

IČ :			266 078

Tel:			+420 476 744 342

E-mail:			mradcice@pons.cz

- Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele je paní Vlasta Tůmová, starostka obce.

- Kontaktní místo a osoby pro případné další informace

jméno:		Vlasta Tůmová - starostka obce,

tel.: 		+420 476 744 342

e-mail: 	mradcice@pons.cz ,

adresa:	Komenského 4, 435 32, Mariánské Radčice

2) Vymezení plnění veřejné zakázky

Předpokládaný rozsah opravy střechy vychází ze závazného výkazu výměr, viz. příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Nabízející je povinen si zkontrolovat a přepočítat výkaz výměr.

Rozsah prací:

Demontáž stávající krytiny, izolace a klempířských prvků (svody, žlaby apod.) Dodávka a montáž nové izolační fólie, nové laťování, položení nové střešní krytiny, dodávka a montáž nových klempířských prvků a oprava komína. Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Stavební práce na opravě střechy budou probíhat v následujícím pořadí. Některé práce se mohou provádět současně. Protože opravovaná střecha je velkých rozměrů a umožňuje jejich provádění.

- Montáž lešení nebo lávky

- Demontáž krytiny do suti

- Demontáž veškerých klempířských prvků Demontáž laťování

- Demontáž střešních oken

- Demontáž komínových těles

- Odvoz veškeré suti na skládku

- Vyzdívání nových komínových těles

- Montáž difůzní střešní folie

- Montáž ošetřených kontralatí

- Montáž ošetřených střešních latí

- Zpětná montáž střešních oken

- Úprava kolem střešních oken

- Montáž nových klempířských prvků

- Montáž nové střešní krytiny

- Demontáž lešení nebo lávky

- Celkový úklid kolem objektu

Všechny práce musí probíhat vně objektu, střecha má obývanou vestavbu.

Druh prací podle klasifikačních číselníků CPV (Common Procurement Vocabulary) - 45211350-7.

3) Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení je 	po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem,

Ukončení max. do 		30. 7. 2012 – čas plnění je hodnotícím kritériem

Zadávací lhůtu stanoví zadavatel 30  dní.

Místo plnění je budova č.p. 111 - Mariánské Radčice

4) Způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria: 	 - cena						80%

- čas plnění					20%

Pro hodnocení jednotlivých dílčích kritérií použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu

0 až 100. Každému dílčímu kritériu v rámci jednotlivých hodnocených nabídek bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v tomto dílčím kritériu.

Nabídková cena

Nejvýhodnější nabídce (tj. nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů vypočítaný na základě následujícího vzorce:

nejvýhodnější nabídka

Počet bodů = ------------------------------------ x 100

hodnocená nabídka

Čas plnění

Nejvýhodnější nabídce (tj. nabídce obsahující nejnižší počet dnů realizace) bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů vypočítaný na základě výše uvedeného vzorce:

Získaný počet bodů bude upraven na základě stanovené váhy dílčích hodnotících kritérií:

- cena			80%

- čas plnění		20%

5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

- Zadavatel požaduje doložení těchto dokladů v prosté kopii:

- -	základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona, odst.1

- -	profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona

- -	pravost a stáří dokladů dle § 57 zákona

6) Požadavky na prokázání dalších  předpokladů

- Zadavatel požaduje předložit pojistnou smlouvu (příp. pojistného certifikátu, závazného příslibu pojistitele sjednat s uchazečem takovou pojistnou smlouvu nebo obdobného dokladu vystaveného pojistitelem), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti uchazeče za škody způsobené třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 1 000 000,-Kč. Pokud je pojistná částka stanovena v cizí měně, přepočítá se podle kurzu ČNB platného v den předcházející dni podání nabídky; případ změny kurzu v tento den se bude posuzovat ve prospěch uchazeče.

Tento požadavek prokáže uchazeč předložením kopie platné a účinné pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu či obdobného dokladu vystaveného pojistitelem, anebo předložením kopie závazného příslibu pojistitele platného minimálně po dobu zadávací lhůty, příslib musí obsahovat název a sídlo pojišťovny, název a sídlo uchazeče, druh pojištění, výši budoucí pojistné částky, účel příslibu pojišťovny a označení oprávněného k čerpání z budoucího plnění pojišťovny.

- Zadavatel požaduje v nabídkách předložit soupis minimálně 3 staveb obdobného charakteru (obdobná výše investice, předmět plnění a doba realizace) realizovaných uchazečem za poslední 3 roky. Přehled obdobných zakázek bude obsahovat nejméně tyto údaje :

- název a přesné označení zakázky

- předmět plnění a charakter zakázky

- název objednatele včetně kontaktní osoby (telefonické spojení)

- termín provádění zakázky.

7) Místo pro podávání nabídky, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek

- Nabídky můžou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu sídla zadavatele.

- Nabídky musí být doručeny zadavateli  termínu do 14:00 hodin dne 18.6.2012 na adresu sídla zadavatele, Obecní úřad Mariánské Radčice, Komenského 4, 435 32 Mariánské Radčice. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky zadavatelem.

8) Informace o výsledku výběrového řízení

- Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně v zákonné lhůtě.

9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek.

- Nabídka bude seřazena do těchto oddílů :

- Identifikační údaje uchazeče (příloha č.1 oznámení – krycí list)

- Prokázání kvalifikačních a dalších předpokladů

- Doklady související s pojištěním uchazeče dle bodu č. 6 výzvy

- Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou po celou dobu zadávací lhůty, viz. odst. č.3 výzvy,

- Cenová nabídka v členění cena bez DPH, částka DPH, celková cena včetně DPH, celková doba realizace ve dnech.

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo podepsaný odpovědným zástupcem uchazeče v souladu s výpisem z obchodního rejstříku. Návrh smlouvy musí obsahovat mimo jiné:

- smluvní strany vč. IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;

- předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně), uvedený minimálně v rozsahu odstavce č.2 výzvy.

- cenová nabídka v členění cena bez DPH, částka DPH, celková cena včetně DPH.

- platba formou celkové závěrečné fakturace a sankce za nedodržení podmínek. Splatnost faktury 14 dní.

- celková záruční doba minimálně 60 měsíců od termínů převzetí díla zadavatelem

- pokud dodavatel nedodrží termín realizace nejvýše o 15 dní, má zadavatel nárok na  smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý kalendářní den prodlení, pokud nebude dodržen termín realizace o více, než 15 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení od 16. kalendářních dní do 30 kalendářních dní prodlení.

- při nedodržení termínu realizace dodavatelem, má zadavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den z celkové ceny díla (asi vč. DPH? – není plátce). Tato částka bude splatná samostatně do 5 dnů po písemné výzvě objednatele.

- odstranění záruční závady je zhotovitel povinen realizovat na základě písemné reklamace investora. Odstranění závady musí být zrealizováno na základě dohody obou stran.

- pokud nedojde k dohodě, je dodavatel povinen odstranit reklamovanou závadu do 5. dní.

- pokud nedojde k odstranění závady dle výše uvedených zásad, má investor nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den a za každou závadu.

- pokud se následně, dodatečně, prokáže (soudním rozhodnutím, arbitráží apod.), že původně hlášená, ale dodavatelem neuznaná reklamace bylo odůvodněná, má investor nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den a za každou závadu a to od pátého dne od nahlášení závady a to až do odstranění závady. Pokud nezajistí dodavatel opravu reklamované závady dle dohody ani do 5. dnů od nahlášení závady, může investor zajistit opravu třetí stranou a to na náklady dodavatele (nárok na smluvní pokutu tím není dotčen).

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže uchazeče při nedoložení (nebo neúplného doložení) některého z výše požadovaných dokladů a způsobu zpracování a doložení.

Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označené : NEOTVÍRAT – nabídka "Oprava střechy budovy č.p. 111. Mariánské Radčice“.

10) Poskytnutí dalších informací

Potřebné další informace uchazeči poskytne uvedená kontaktní osoba,  která podklady připraví na základě předchozího (min. 2dny) písemného požadavku (e-mailem nebo dopis).

11) Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku.

Maximální celková cena zakázky je 1 400 000,-Kč bez DPH

Nabídka u které bude překročena maximální celková cena bude vyloučena z dalšího hodnocení.

Prohlídka staveniště se uskuteční dne 13.6.2012, sraz účastníků bude na adrese kontaktní osoby v 10 hod.

12) Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo :

- nevracet uchazečům podané nabídky;

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku;

- zrušit zadávací řízení, pokud:

- nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky,

- nebudou ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídek

- budou z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé,

- budou zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě,

- odmítne uzavřít smlouvu i dodavatel třetí v pořadí.

V Mariánských Radčicích dne 11.6. 2012

………………………………….

Vlasta Tůmová - starostka obce

Přílohy:

- Krycí list nabídky

- Slepý výkaz výměr